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REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUPNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju  članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 16. Statuta Općine Stupnik  (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 3/18, 7/20, 9/21, 39/21-pročišćeni tekst i 30/25) Općinsko vijeće Općine Stupnik na 11. sjednici održanoj dana  26. svibnja 2026. godine donijelo je

zaključak

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK U 2025. GODINI
I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2025. godini.
II.


Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2025. godini, sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 024-02/26-01/3
URBROJ: 238-28-01-26-6
Stupnik, 26. svibnja 2026. 
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Saša Tomečak
REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUPNIK

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 28. Statuta Općine Stupnik  (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 3/18, 7/20, 9/21, 39/21-pročišćeni tekst i 30/25), Općinski načelnik Općine Stupnik podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK U 2025. GODINI


Utvrđuje se da je tijekom 2025. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik kako slijedi:

	I.


	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA


	PLANIRANO


	OSTVARENO


	%

	1.
	Redovno ljetno održavanje

	
	Održavanje nerazvrstanih cesta i javno

prometnih površina
	
	
	
	

	
	
	 usluge
	365.470,00
	359.402,82 
	98,34

	2.
	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području Općine Stupnik u zimskim uvjetima (čišćenje snijega i posipavanje)
	
	
	
	

	
	
	 usluge
	42.950,00
	35.518,08
	82,70

	3.
	Izvanredno održavanje
	 usluge
	110.940,00
	110.272,20
	99,40

	4.
	Izrada prometnih projekata
	usluge
	7.960,00
	750,00
	9,42

	5.
	Prometna signalizacija
	usluge
	13.740,00
	10.793,50
	78,56

	6.
	Osiguranje cesta
	usluge
	6.526,00
	5.607,31
	85,92

	
	UKUPNO I:
	
	547.586,00
	522.343,91
	95,39

	II.
	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
	 usluge
	62.130,00
	57.665,74
	92,81

	III.
	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
	 usluge
	122.820,00
	122.727,20
	99,92

	IV.
	Održavanje javnih zelenih površina
	usluge
	133.020,00
	128.442,26
	96,56

	V.
	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
	 usluge
	47.520,00
	45.719,60
	96,21

	VI.
	Održavanje čistoće javnih površina
	 usluge
	32.410,00
	32.408,67
	99,99

	VII.
	Održavanje javne rasvjete
	 usluge
	115.930,00
	65.572,20
	56,56

	VIII.
	Deratizacija i dezinsekcija javnih površina
	usluge
	8.000,00
	4.710,63
	58,88

	IX.
	Veterinarsko-higijeničarska služba
	usluge
	23.670,00
	17.413,02
	73,57

	5.
	UKUPNO II-IX:
	
	545.500,00
	474.659,32
	83,13

	
	SVEUKUPNO I-IX:


	
	1.093.086,00
	997.003,23
	83,30


IZVORI FINANCIRANJA:

	SREDSTVA ZA IZVRŠENJE OVOG PROGRAMA
	PLANIRANO


	OSTVARENO


	%

	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	34.640,00
	22.203,98
	64,10

	KOMUNALNA NAKNADA
	972.970,00
	892.824,95
	91,76

	VLASTITI PRIHODI
	60.856,00
	59.684,60
	98,08

	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	3.450,00
	1.349,15
	39,11

	VODNI DOPRINOS
	200,00
	71,65
	35,83

	PRIHOD OD NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA
	20.440,00
	20.347,36
	99,55

	OSTALE POMOĆI I DAROVNICE
	530,00
	521,54
	98,40

	U K U P N O :


	1.093.086,00
	997.003,23

	91,21


IZVJEŠĆE PO VRSTI RADOVA:

I. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

	Sanacija prekopa prema suglasnosti općine Stupnik:

	Sanacija prekopa u ulicama:

	Božići

	Topoljska x3

	Drobilina I odvojak x2

	Donjostupnička x3

	Gorenska

	Selište

	Donjostupnička/Japjejci

	Gornjostupnička kod Lukoila

	Gornjostupnička kod općinske zgrade

	Stupničkoobreška x10

	Žužići 2

	Žužići 4

	Drobilina 23

	Drobilina 15

	Donjostuonička kod NK

	Dragutina Novaka

	Stupničke Šipkovine

	Kobasova 4

	Donjostupnička kod Balena

	Pod Bregom

	Put prema groblju

	Gospodarska

	Cigulići

	Donjostupnička gudac

	Donjostupnička 31

	Donjostupnička 32

	Meglajci

	Hrastina odvojak

	Gospodarska ulica  - 38 m2


	Nasipavanje kamenim materijalom, uključujući rijanje i valjanje ulica

	Nasipavanje nerazvrstanih cesta:

	Hrvatskih branitelja - dužina 1433 m1, utrošeno 250,76 m3

	Dvorski put - dužine 621 m1, utrošeno 124,20 m3

	Prudnice - dužine 341 m1, utrošeno 109,12 m3

	Prudnice prema Starči - dužine 302 m1, utrošeno 52,85 m4

	Produžetak Žužića prema pruzi - dužina 256 m1, utrošeno 44,80 m3

	Produžetak Božića prema pruzi - dužina 948 m1, utrošeno 165,90 m3

	Put prema Marićki - dužina 72+282 m1, utrošeno 12,60+49,35 m3

	Desna strana uz NK do šume - dužine 241 m1, utrošeno 42,18 m3

	Lijeva strana uz NK do pruge - dužine 545 m1, utrošeno 95,38 m3

	Produžetak Donjostupničke prema pruzi uz novi park - dužine 566 m1, utrošeno 99,05 m3

	Produžetak Majdačke ulice - dužine 228 m1, utrošeno 45,15 m3

	Micani - prema šumi i lovačkoj kući - dužine 292 m1, utrošeno 51,10 m3

	Zavrti - dužine 1018 m1, utrošeno 178,15 m3

	Zavrti - dužine 748 m1, utrošeno 130,90 m4

	Vernička prema šumi - dužine 880 m1, utrošeno 154 m3

	Japjejci oko jezera - dužine 723 m1, utrošeno 253,05 m3

	K.č. 2610 - dužine 1012,53 m1, utrošeno 101,25 m3

	K.č.9225 - dužine 256 m1, utrošeno 89,60 m3

	K.Č. 9669/4 - dužine 521 m1, utrošeno 91,17 m3

	Produžetak ulice Jugova prema šumi - dužine 603 m1, utrošeno 211,05 m3

	Produžetak ulice Božići prema šumi - dužine 1.471 m1, utrošeno 363,91 m4

	Horvatska ulica uz aerodrom - dužine 383 m1, utrošeno 76,60 m3

	Dvorski put - dužine 621 m1, utrošeno 124,20 m3

	Vrlovski put - dužine 1.131 m1, utrošeno 395,85 m3

	Jadranska avenija - dužine 108 m1, utrošeno 18,90 m3


	Izrada bankine od drobljenog kamena u ulicama:

	Domovićev brijeg - L = 334 m1

	Gorenska - L = 1088 m1

	Domovićeva - L = 80 m1

	Odvojak sv.Benedikt prema Toliću - L = 542 m1

	 

	Košnja kanala uz cestu/bankinu

	Donji Stupnik – površina 102.660,06 m2 x 5 košnji

	Gornji Stupnik – površina 64.528,52 m2 x 5 košnji

	Stupnički Obrež – površina 17.738,86 m2 x 5 košnji

	 

	Košnja zelenih otoka uz cestu

	Gornjostupnička ulica - P = 8.570 m2

	Gospodarska ulica - P = 16.282 m2

	 

	Kresanje grana, krčenje šiblja i održavanje bankina

	Orezivanje granja i vađenje panjeva:

	Sječa stabla s vađenjem panjeva ulica sv.Benedikta - 5 kom

	 

	Postava prometnih ogledala na raskrižjima na području Općine

	Donjostupnička kod k.b. 8

	 

	Asfaltiranje ulica i špricanje bitumenskom emulzijom

	Produžetak Gospodarske  - P = 1.420,50 m2

	Izrada  uspornika u Stupničkim šipkovinama - 3 kom

	Asfaltiranje ulice Ferde Belaja - P = 624 m2

	Asfaltiranje ulice Zavrti - P = 323 m2

	Interventno krpanje udarnih rupa na području Općine - P = 60 m2


	1.2. Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta

	Interventno krpanje udarnih rupa u Horvatska/Gorenska - 5 m2

	Interventno krpanje udarnih rupa na području Općine - P = 138,50 m3

	Sječa stabla i vađenje panjeva u Topoljskoj ulici i Verničkoj - 6 kom

	Geodetsko iskolčenje i snimanje terena na k.č. 9677 - L = 370 m1, k.č. 9669/1 - L = 86 m1

	Snimanje oborinskog kanala u Donjostupničkoj ulici kod NK, k.č. 9669/1 i 9316 - L = 246 m1

	Rekonstrukcija ceste prema Marićki - L = 302 m1

	Rekonstrukcija ulice odvojka sv. Benedikta prema Toliću s asfaltiranjem - P = 964 m2

	Sanacija habajućeg sloja asfalta u ulicama: Donjostupnička kod Vrtića, Donjostupnička/Meglajci, Stupničke šipkovine i Donjostupnička kod Terihaja - 593,56 m2

	Rekonstrukcija ceste na k.č.9616 - L = 926 m1

	Izrada parkinga ispred Općinske zgrade - P = 1.137 m2

	 

	1.3. Redovno zimsko održavanje cesta

	U održavanju cesta u zimskom periodu izvršeno je:

	Dežurstvo zimske službe od 01.01.2024. do – 15.03.2024. 

	 Posipavanje soli po nerazvrstanim cestama – 33,8 km x 9

	 Posipavanje soli po nogostupima – 8,6 km x 9

	Nabava soli - 60000 kg+38000 kg

	Prometni projekti

Prometni projekt smirivanja prometa u Drobilinoj ulici I. odvojak

Na stavci izrade prometnih elaborata došlo je do odstupanja jer su planirana sredstva za slučaj potrebe izvršenja navedenih radova, a u 2025. godini je izrađen jedan prometni elaborat.

	

	II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

	Održavanje i popravci dječjih sprava na svim parkovima

	Bojanje dječjih sprava i sjenivca po parkovima

	Bojanje klupa i stola ispred Općinske zgrade

	Plijevljenje trave u parku sv. Benedikt i ispred Općine

	Sadnja novog cvijeća

	Plijevljenje cvjeća na zelenim otocima ceste prema groblju

	Plijevljenje cvjeća kod parka u Donjostupničkoj

	Čišćenje jezera u parku sv. Benedikt

	Sadnja stabala na području općine Stupnik - 11 kom

	Sječa stabla i vađenje panja u parku sv. Benedikt - 1 kom

	Održavanje i zamjena koševa za otpad (postava na autobusnim stanicama i u parkovima, sa odgovarajućim betonskim temeljem) - 28 kom

	III. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

	Sanacija prijalaznog mosta na putu prema Marićki - L = 6 m1

	Čišćenje oborinskog kanala u Hrastinskom putu - L = 212 m1

	Čišćenje oborinskog kanala u Dvorskom putu - L = 177 m1

	Čišćenje oborinskog kanala u Ledinskoj ulici prema Mešiću

	Čišćenje oborinskog kanala kod NK Stupnika - L = 105 m1

	Rekonstrukcija oborinskog kanala u Donjsotupničkoj ulici kod NK- L = 180,30 m1

	Zamjena polomljenih slivničkih rešetki u Gospodarskoj ulici - 1 kom

	Zamjena polomljenih slivničkih rešetki u Pavlovićkoj i Prudnicei - 2 kom

	Rekonstrukcija oborinskog kanala u Horvatskoj/Zavrtima - L = 114 m1

	Rekonstrukcija oborinskog kanala u ulici Ferde Belaja - produžetak - L = 114 m2

	Rekonstrukcija oborinskog kanala u Horvatskoj ulici - L = 268 m1

	Zamjena polomljenih slivničkih rešetki - 1 kom

	Izrada mosta na k.č.9616 - L = 6 m1

	Čišćenje zatvorenih kanalica - ručno - L = 360 m1

	Zamjena polomljenih kanalizacijskih poklopaca - 3 kom

	Strojno čišćenje oborinskih kanala i slivnih rešetki u ulicama Dragutina Novaka, Ledinska prem Nexeu, Ledinska prema MC plusu i Gospodarska ulica

	 

	IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

	Košnja dječjih igrališta i parkova

	K.Č. 6763/2 – površina 266,89 m2 x 15 košnje 

	Stupnički Obrež – površina 6467,38 m2 x 15  košnji 

	Kratka ulica- površina 712,40 m2 x 15 košnji 

	Dvd- površina 3004,00 m2 x 15 košnji 

	Pavlovićka – Vernička- površina 1814 m2 x 15 košnji 

	Općina – površina 2393,00 m2 x 12 košnji 

	Donjostupnička kod NK Stupnika – površina 2560,20 m2 x 14 košnji 

	Božići – površina 3551 m2 x 14 košnji 

	Zeleni pojas kod NK Stupnika – površina 5536,00 m2 x 14 košnji 

	Park Sv.Benedikt – površina 7250,53 m2 x 15 košnji 

	Rotor i Gospodarska – površina 1954,00 m2 x 15 košnji 

	Kovačičko - površina 551 m2 x 15 košnje

	Dječji park kod Terihaja - površina 1571 m2 x 15 košnji

	Košnja šiblja oko nadzemnih hidranata, stupova JR i prometnih znakova na području općine Stupnik

	Orezivanje stabala i živice po parkovima

	Humusiranje parka u Stupničkom obrežu - P = 629 m2

	Humusiranje zelenih otoka uz Gornjostupničku ulicu - P = 572,68 m2

	 

	Košnja zelenih otoka:

	Gornjostupnička – površina 4.285,00 m2 x 13 košnji

	Gospodarska – Površina 8.141,00 m2 x 13 košnji

	 

	Košnja velikih parcela u Općini Stupnik

	POS 1, k.č. 3575 – 62.339,35 m2

	POS 2, k.č. 3989 – 13.871,04 m2

	Obrež, k.č. 3567 i 3568– 8.200 m2

	Vernička, k.č.6372 - 17.142 m2

	Japjejci, k.č.9201 – 14.945,61 m2

	Japjeci, k.č.9152 - 7.124,42 m2

	K.č. 8127 i k.č. 9091/1 - 13.574,71 m2

	Ispod parka kod Terihaja prema šumi - 3.177 m2

	K.č.9450 - 4.333,56 m2

	K.č.9154 - 1.645,99 m2

	K.č.7699 - 6.603,66 m2

	K.č.6362/2 - 15.515,78 m2

	 

	Ostali radovi na zelenim površinama

	Sječa stabla s vađenjem panjeva na Donjostupničkoj ulici, 2 kom

	Zaljevanje javnih zelenih površina 

	Orezivanje živice i stabala na području Općine

	Planiranje i valjanje državnog zemljišta kod Petar Marjana - 8.797 m2

	Planiranje terena oko streljane - Lovci - 1.252,40 m2

	Orezivanje velikog grma u uluci Gradek

	 

	V. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

	Popravak ogradnog panela u parku Kratka

	Uređenje streljane - Lovci

	 

	VI. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

	 Čišćenje košarica za otpatke na dječjim igralištima i autobusnim stanicama

	Čišćenje Stupničkoobreške ulice - L = 2262 m1, P = 11310 m2

	Čišćenje Gospodarske ulice  - L = 1.750 m1, P = 8.750 m2

	Čišćenje Gornjostupničke ulice - L =3.782 m1. P = 18.910 m2

	Čišćenje Gornjostupničke ulice - odvojak prema groblju - L = 413 m1, P=1652 m2

	Čišćenje okoliša Općine i autobusnih stanica 

	Prikup, utovar i odvoz komunalnog ilegalnog otpada sa zbrinjavanjem


VII. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

· podmirenje troškova električne energije u iznosu od 22.521,53 EUR
· redovno održavanje javne rasvjete na području Općine Stupnik u iznosu od 14.253,75 EUR
· podmirenje troškova naknade za energetsku uslugu u iznosu od 23.484,42 EUR
· intelektualne usluge – izrada Plana javne rasvjete – 5.312,50 EUR
Do značajnijeg odstupanja između planiranih i ostvarenih troškova došlo je zbog sklopljenog okvirnog sporazuma za radoblje od tri godine, za opskrbu električnom energijom. Temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma sklapaju se jednogodišnji ugovori. Prilikom raspisivanja javne nabave procijenjena vrijednost je iskazana za sve tri godine, jer je tako iskazana i cijena ponude kroz troškovnik.
VIII. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA
· proljetna i jesenska deratizacija stambenih, gospodarskih i javnih objekata te vodotokova,

· larvicidna obrada jezera i potoka

· dezinsekcija komaraca na području Općine 

Do značajnijeg odstupanja između planiranih i ostvarenih troškova došlo je zbog planirane rezerve za eventualno hitne usluge u slučaju izbijanja epidemije zaraznih bolesti.
IX. VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKA SLUŽBA
- mikročipiranje pasa

- sufinanciranje kastracije pasa i mačaka.

- zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica
Do značajnijeg odstupanja između planiranih i ostvarenih troškova došlo je zbog planirane rezerve za sterilizaciju napuštenih pasa i mačaka, a čiji se broj ne može unaprijed znati. Ugovor za zbrinjavanje pasa lutalica je sklopljen sa skloništem za životinje na bazi zbrinjavanja 5 pasa mjesečno, a za svakog sljedećeg se plaća dodatni iznos zbrinjavanja te je planiran ugovoreni iznos koji nije u cijelosti realiziran. Troškove smještaja, veterinarske usluge i ostalo, dužinu boravka pasa u skloništu do udomljavanja kao i njihov broj nije moguće precizno planirati.

KLASA: 024-06/26-01/3

URBROJ: 238-28-02-26-92

Stupnik, 20. svibnja 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vladimir Crnečki

