REPUBLIKA HRVATSKA

### ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUPNIK

## OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 16. Statuta Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije br. 03/18, 7/20 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Stupnik na 18. sjednici održanoj dana 19.12.2022.godine donijelo je

3. IZMJENE PROGRAMA

GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U OPĆINI STUPNIK ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu, KLASA: 021-01/21-01/10, URBROJ: 238/28-1-21-5 od 15. prosinca 2021., KLASA: 024-02/22-01/4; URBROJ: 238/28-1-22-6 od 25. travnja 2022. i KLASA: 024-02/22-01/8; URBROJ: 238/28-1-22-6 od 13. listopada 2022. godine mijenja se tako da novi glasi:

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture koja će se graditi na području Općine Stupnik u 2022. godini i građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim Programom određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Ovaj Program sadrži procjenu troškova građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je u tablici:

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

|  |  | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CESTE | 5.183.000,00 |  |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Nikole Tesle | 49.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Otkup zemljišta za izgradnju ulice Nikole Tesle | 100.000,00 | komunalna naknada |
|  | Izgradnja ulice Pod bregom | 332.000,00 | komunalna naknada |
|  | Izgradnja ulice Pod bregom | 596.000,00 | prihod od naknade za pravo građenja |
|  | Izgradnja ulice Pod bregom | 263.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Nadzor nad izgradnjom ulice Pod bregom | 31.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Projektna dokumentacija za cestu prema groblju | 10.000,00 | komunalna naknada |
|  | Otkup zemljišta za cestu prema groblju | 92.000,00 | komunalna naknada |
|  | Izgradnja ceste prema groblju | 300.000,00 | opći prihodi i primici |
|  | Izgradnja ceste prema groblju | 2.600.000,00 | namjenski primici od zaduživanja |
|  | Izgradnja ceste prema groblju | 400.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Nadzor nad izgradnjom ceste prema groblju | 27.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Nadzor nad izgradnjom ceste prema groblju | 73.000,00 | opći prihodi i primici |
|  | Izgradnja ceste na k.č. br.6778/1 k.o. Stupnik | 62.000,00 | donacije |
|  | Nadzor nad radovima izgradnje ceste na k.č. br. 6778/1 | 8.000,00 | donacije |
|  | Projektna dokumentacija za prometnicu prema Poduzetničkoj zoni u Stupničkom Obrežu | 120.000,00 | prihod od naknade za pravo građenja |
|  | Projektna dokumentacija dijela Ulice hrvatskih branitelja | 120.000,00 | prihod od naknade za pravo građenja |
|  | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 1.763.000,00 |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije | 45.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Donjostupničkoj ulici | 582.000,00 | komunalna naknada |
|  | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Donjostupničkoj ulici | 1.061.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Nadzor nad izgradnjom i opremanjem dječjeg igrališta u Donjostupničkoj ulici | 50.000,00 | komunalna naknada |
|  | Intelektualne i ostale usluge | 25.000,00 | opći prihodi i primici |
|  | JAVNA RASVJETA | 70.000,00 |  |
|  | Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | komunalna naknada |
|  | Projektna dokumentacija za izgradnju javne rasvjete | 20.000,00 | komunalna naknada |
|  | GROBLJE STUPNIK | 4.520.000,00 |  |
|  | Projektna dokumentacija za izgradnju groblja | 600.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Otkup zemljišta za izgradnju groblja | 3.400.000,00 | namjenski primici od zaduživanja |
|  | Otkup zemljišta za izgradnju groblja | 406.000,00 | komunalna naknada |
|  | Otkup zemljišta za izgradnju groblja | 84.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Otkup zemljišta za izgradnju groblja | 30.000,00 | naknada za zadržavanje nelegalno izgrađenih objekata |
|  | UKUPNO | 11.536.000,00 |  |

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

|  |  | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CESTE | 320.000,00 |  |
|  | Projektna dokumentacija za Donjostupničku ulicu | 201.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Projektna dokumentacija za Donjostupničku ulicu | 49.000,00 | prihod od naknade za pravo građenja |
|  | Geodetske izmjere i projekti | 50.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Geodetske izmjere i projekti | 20.000,00 | komunalna naknada |
|  | JAVNE PROMETNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 2.054.000,00 |  |
|  | Projektna dokumentacija za nogostup na Svetog Benedikta | 191.000,00 | opći prihodi i primici |
|  | Otkup zemljišta za nogostup na Svetog Benedikta | 575.000,00 | komunalna naknada |
|  | Otkup zemljišta za nogostup na Svetog Benedikta | 550.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Otkup zemljišta za nogostup na Svetog Benedikta | 600.000,00 | prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |
|  | Radovi izgradnje biciklističke staze u Gospodarskoj ulici | 75.000,00 | pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
|  | Nadzor nad radovima izgradnje biciklističke staze u Gospodarskoj ulici | 3.000,00 | pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
|  | Nadzor nad radovima izgradnje biciklističke staze u Gospodarskoj ulici | 3.000,00 | komunalna naknada |
|  | Upravljanje projektom i ostali troškovi izgradnje biciklističke staze u Gospodarskoj ulici | 45.000,00 | pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
|  | Upravljanje projektom i ostali troškovi izgradnje biciklističke staze u Gospodarskoj ulici | 12.000,00 | opći prihodi i primici |
|  | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 150.000,00 |  |
|  | Oprema za javne površine i dječja igrališta | 102.000,00 | komunalna naknada |
|  | Oprema za javne površine i dječja igrališta | 48.000,00 | komunalni doprinos |
|  | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 30.000,00 |  |
|  | Oprema - autobusne nadstrešnice | 30.000,00 | komunalni doprinos |
|  | UKUPNO | 2.554.000,00 |  |

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Ovim programom nije predviđena izgradnja građevina komunalne infrastrukture izvan građevinskog područja Općine Stupnik u 2022. godini.

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI

|  |  | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CESTE | 1.244.000,00 |  |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Botinka | 44.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Otkup zemljišta za izgradnju ulice Botinka | 110.000,00 | komunalna naknada |
|  | Projektna dokumentacija za Gorensku ulicu | 155.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Domovićev brijeg | 53.000,00 | komunalna naknada |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Kovačičko | 97.000,00 | komunalna naknada |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Kovačičko | 79.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Medcestama | 39.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Medcestama | 69.000,00 | komunalna naknada |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Božići II. odvojak | 50.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Otkup zemljišta za ulicu Božići II. odvojak | 200.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Meglajci | 100.000,00 | komunalna naknada |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Meglajci | 18.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Stupničke Šipkovine | 110.000,00 | doprinos za šume |
|  | Projektna dokumentacija za ulicu Stupničke Šipkovine | 60.000,00 | komunalna naknada |
|  | Projektna dokumentacija za odvojak Stupničkih šipkovina prema Arhiv trezoru | 60.000,00 | komunalna naknada |
|  | UKUPNO | 1.244.000,00 |  |

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

Ovim programom nije previđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Stupnik u 2022. godini.

Članak 3.

U skladu sa sadržajem Programa iz članka 2. troškovi građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja

| DONACIJE | 70.000,00 |
| --- | --- |
| KOMUNALNA NAKNADA | 2.891.000,00 |
| SREDSTVA KOMUNALNOG DOPRINOSA | 4.024.000,00 |
| PRIHODI OD DOPRINOSA ZA ŠUME | 110.000,00 |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 601.000,00 |
| POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 123.000,00 |
| PRIHOD OD NAKNADE ZA PRAVO GRAĐENJA | 885.000,00 |
| NAMJENSKI PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA | 6.000.000,00 |
| NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NELEGALNO IZGRAĐENIH OBJEKATA | 30.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 600.000,00 |
| U K U P N O : | 15.334.000,00 |

PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 4.

Sadržaj programa prikazan je u tablici:

|  | GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | PROCJENA TROŠKOVA | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište | 60.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 460.000,00 | komunalni doprinos |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 40.000,00 | doprinos za šume |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 2.750.000,00 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
|  | Nadzor nad radovima izgradnje reciklažnog dvorišta | 65.000,00 | komunalni doprinos |
|  | UKUPNO | 3.375.000,00 |  |

Članak 5.

U skladu sa sadržajem Programa iz članka 4. troškovi građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2022. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja

| SREDSTVA KOMUNALNOG DOPRINOSA | 585.000,00 kn |
| --- | --- |
| DOPRINOS ZA ŠUME | 40.000,00 kn |
| POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 2.750.000,00 kn |
| U K U P N O : | 3.375.000,00 kn |

Članak 6.

Ove 3. Izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2022. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u “Glasniku Zagrebačke županije''.

KLASA: 024-02/22-01/11

URBROJ: 238-28-01-22-6

Stupnik, 19. prosinca 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Danijel Miholić